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Obec Radonice

Rada obce

 

 

Zápis č. 31/2014 ze schůze Rady obce

konané dne 25. 8. 2014 na obecním úřadě v Radonicích

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno:
5 členů
Předsedající:
Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení: 

RO 29/3 d) Zajistit nakoupení vybavení dílny správce Obecního domu (místostarosta obce), splněno
Pořad jednání:

31/1 
Faktury

31/2
Příspěvek pro MŠ Radonice
31/3
„Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“

31/4
Výběrové řízení "Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových  kurtů 


v Radonicích"

31/5
Informace starosty obce + různé
31/1 
Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

a) faktury č. 20140039 za práce provedené na akci „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na mateřskou školku v obci Radonice“ firmě Daniel Šperk ve výši 120.304,92 Kč včetně DPH,

b) faktury č. 20140040 za práce provedené na akci „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na mateřskou školku v obci Radonice“ firmě Daniel Šperk ve výši 150.147,83 Kč včetně DPH, k úhradě bez pozastávky 7.306,70 Kč včetně DPH.

Hlasování: 

Pro:
5
Proti:    0

31/2
Příspěvek pro MŠ Radonice

Rada obce schvaluje žádost ředitelky MŠ Radonice o zaslání finančního příspěvku ve výši 511.878,- Kč na vybavení interiéru nové třídy mateřské školy z paragrafu 3111 schváleného rozpočtu obce Radonice.
Rada obce ukládá OÚ zabezpečit převod částky 511.878,- Kč na účet MŠ Radonice.
Hlasování: 

Pro:
5
Proti:    0

31/3
„Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“

Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 15 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“ (příloha č. 1).
31/4
Výběrové řízení "Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových  
kurtů v Radonicích"

Rada obce v rámci veřejné soutěže na výběr zhotovitele obdržela 2 nabídky na zhotovení zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích", doručených v zalepených obálkách. Rada obce po otevření obálek vyhodnotila níže uvedené nabídky: 

1. SIBERA SYSTÉM s.r.o., St. Boleslav
- nabídková cena 1.151.303,- Kč včetně DPH,
2. Lubomír Schmid, Stará Boleslav

- nabídková cena 1.317.944,- Kč včetně DPH.
Rada obce vybrala jako nejvhodnější nabídku č. 1 – společnost SIBERA SYSTÉM s.r.o., Stará Boleslav, za nabídkovou cenu 1.151.303,- Kč včetně DPH a ukládá stavebnímu technikovi obce zahájit jednání s vítěznou firmou k podepsání smlouvy do 15. 9. 2014.
Hlasování: 

Pro:
5
Proti:    0

31/5
Informace starosty obce + různé

a) Rada obce bere na vědomí Zápis z 13. jednání stavební komise (příloha č. 2).

USNESENÍ č. 31/2014

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 25. 8. 2014

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 31/3   
- 
Zápis z kontrolního dne č. 15 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“.

Bod 31/5   
- 
Informace starosty obce + různé. 
B. Schvaluje:

Bod 31/1 a)

-
proplacení faktury č. 20140039 za práce provedené na akci „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na mateřskou školku v obci Radonice“ firmě Daniel Šperk ve výši 120.304,92 Kč včetně DPH.

Bod 31/1 b)

-
proplacení faktury č. 20140040 za práce provedené na akci „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na mateřskou školku v obci Radonice“ firmě Daniel Šperk ve výši 150.147,83 Kč včetně DPH, k úhradě bez pozastávky 7.306,70 Kč včetně DPH.

Bod 31/2 

-
žádost ředitelky MŠ Radonice o zaslání finančního příspěvku ve výši 511.878,- Kč na vybavení interiéru nové třídy mateřské školy z paragrafu 3111 schváleného rozpočtu obce Radonice.

Bod 31/4
-
nabídku společnosti SIBERA SYSTÉM s.r.o., Stará Boleslav na zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích" za nabídkovou cenu 1.151.303,- Kč včetně DPH. 

C. Ukládá:

Bod 31/2

Obecnímu úřadu

-
zabezpečit převod částky 511.878,- Kč na účet MŠ Radonice. 

Bod 31/4

Stavebnímu technikovi obce

-
zahájit jednání s vítěznou firmou na zhotovení zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích" k podepsání smlouvy do 15. 9. 2014.  



 



         
       




      ….………………………………

         

 



           Ing. Stanislav Němec, MBA

    






           starosta obce 

příloha č. 1
Zápis z kontrolního dne č. 15
Stavba: „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“

Dne: 18.08.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Slanička – ŠPERK

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE:

27. Do nové třídy bude zvonek s domovním telefonem a otevíráním dveří jako u vedlejších tříd, výměna zvonkového tabla. Posun zásuvky v místnosti 103 a zrušení zadního prostředního světla v herně. Zhotovitel ocení vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
Zásuvka posunuta, světlo nad herním prvkem zrušeno, domovní telefon trvá.

zajišťuje: zhotovitel
Domovní telefon proveden.

splněno-vypouští se
28. Na bojlerech se vymění zpětné klapky pro správnou funkci cirkulace. Zhotovitel ocení vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
Zpětné klapky osazeny.

splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE:

34. TDI objedná termín kolaudace na cca 18.8.2014 a předá zhotoviteli seznam nutných dokladů.

zajišťuje: TDI
Kolaudace proběhne 22.8.2014. Seznam nutných dokladů předán.

informace
ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE:

37. Zhotovitel provede jako vícepráci opravu maleb ve 2.NP, zejména v místech po výměně oken. 

zajišťuje: zhotovitel
Malby provedeny.

splněno-vypouští se
NOVÉ ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE:

38. Zhotovitel provede doseřízení vnitřních dveří. Zhotovitel lokálně opraví malbu. Zhotovitel lokálně očistí rámy po malbách. Zhotovitel zapraví otvor pro VZT. 

zajišťuje: zhotovitel
39. Zhotovitel předložil ke schválení změnový list č. 8 – úpravy místností 201, 208 a 210. 

zajišťuje: Obec Radonice
Zapsal: Ing. Chmel – TDI

příloha č. 2
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